**Laporan Kegiatan Proyek Akhir Tahun III**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perusahaan | : | Institut Teknologi Del |
| Kode Kelompok | : | PAIII-2020-01 |
| Anggota | : | 1. Apriyanti Sijabat / 11417004  2. Lilis Lestari Sinurat / 11417006  3. Sogumontar H Simangunsong / 11417010  4. Julio Yeremia Panjaitan / 11417024 |
| Judul/Topik Kerja Praktik | : | Strategi Kerja dan Pembagian Tugas Kelompok |
| Perioda | : | Minggu ke 1Tanggal 10-02-2020 s/d 16-02-2020 |
| Tahapan pekerjaan | : | 1. Menghubungi dosen pembimbing |
|  |  | 1. Diskusi kelompok untuk penyusunan dokumen ToR |
| Target *Deliverable* | : | 1. Pertemuan dengan dosen pembimbing terkait topik 2. Finalisasi dokumen ToR |

## Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Perioda jam kerja** | **Kegiatan** | **Hasil** | **PIC** |
| 10 Februari 2020 | 13.00 - 15.00 | Bertemu dengan dosen pembimbing terkait topik | 1.Aplikasi yang akan di bangun bertujuan untuk membantu masyarakat desa memperkenalkan produk unggulan desa mereka dan mempromosikan homestay mereka.  2.Aplikasi yang menyediakan informasi desa seperti profil desa, pengumuman, berita dan artikel desa.  3.User yang menggunakan aplikasi yaitu masyakat umum, admin desa, dan super admin.  4.Keluaran aplikasi yaitu mobile dan website.  5.Mobile menggunakan android studio dan website menggunakan springboot (frontend) dan HTML + vue (backend). | Apriyanti Sijabat |
| 11 Februari 2020 | 08.00 - 10.00 | Diskusi kelompok membahas penyusunan ToR sesuai hasil pertemuan dengan dosen pembimbing pada sesi 1 | Finalisasi dokumen Tor | Apriyanti Sijabat |
|  | 10.00 - 11.00 | Eksplorasi aplikasi sejenis dengan portal desa yaitu aplikasi portal desa kabupaten kebumen | Informasi aplikasi sejenis, dalam bentuk contoh design, dan content-content yang adal dalam applikasi sejenis. | Apriyanti Sijabat |
| 13 Februari 2020 | 15.00 – 17.00 | Mempersiapkan bahan yang akan didiskusikan dengan pembimbing, dan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. | Daftar pertanyaan untuk bimbingan, dan informasi terkait project yang akan dikerjakan setelah bimbingan dengan dosen pembimbing | Apriyanti Sijabat |

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

1. Aplikasi yang akan di bangun bertujuan untuk membantu masyarakat desa memperkenalkan produk unggulan desa mereka dan mempromosikan homestay mereka.
2. Aplikasi yang menyediakan informasi desa seperti profil desa, pengumuman, berita dan artikel desa.
3. User yang menggunakan aplikasi yaitu masyakat umum, admin desa, dan super admin.
4. Keluaran aplikasi yaitu mobile dan website.
5. Mobile menggunakan android studio dan website menggunakan springboot (frontend) dan HTML + vue (backend).
6. Finalisasi dokumen ToR

**Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:**

Persoalan:

Penanggulannya:

**Rencana Minggu depan (atau perioda yang akan datang) :**

**Catatan Lain :** -

Sitoluama, 15-02-2020

**Dilaporkan oleh, Menyetujui,**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**<tanda tangan> <tanda tangan>**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Apriyanti Sijabat Riyanthi Angrainy Sianturi, S.Sos, M.Dos**